盐审服管发〔2020〕190号

盐池县审批服务管理局关于批准《盐池县

大水坑镇史堡子村整村推进项目建设

方案》的批复

大水坑镇人民政府：

报来项目编码为“2020-640323-01-01-005685”的《关于<盐池县大水坑镇史堡子村整村推进项目建设方案>报请审批的函》（盐大政发〔2020〕69号）收悉。经审查，方案符合要求，现就有关事项批复如下：

一、项目名称

盐池县大水坑镇史堡子村整村推进项目

二、建设单位

大水坑镇人民政府

三、建设性质

新建

四、建设地点

大水坑镇史堡子村

五、建设年限

2020年5月—10月

六、建设内容及规模

（一）文化广场新建工程：新建硬化场地900平方米，增加景观矮墙70米，挡土墙42米，凉亭、花架一套，配套砖砌小品60平米。

（二）文化活动室新建工程：在文化广场南侧新建文化活动室一座及配套附属设施，建筑面积64.8平方米。

（三）村庄入口节点工程：在村口设入口节点，硬化面积169平方米，设置围树椅，村庄标识等小品

（四）路灯亮化工程：村庄内道路照明采用太阳能路灯，全村需安装路灯80盏。

七、概算投资及资金来源

项目核定总投资100.2万元，资金来源为县财政资金。

请见文后，按照《盐池县政府投资项目管理办法（修订）》（盐政办规发〔2018〕1号），尽快办理相关建设手续，抓紧组织实施。项目建设不得突破概算，不得随意扩大建设规模及标准，不得随意变更建设内容。项目资金未全部落实不得开工建设，资金到位后方可开工建设。项目竣工后及时组织项目竣工验收，未经验收的项目不得投入使用。

附件：盐池县大水坑镇史堡子村整村推进项目投资概算核定表

盐池县审批服务管理局

2020年5月23日

（此件公开发布）

抄送：纪委监委，发改局，财政局，审计局，统计局。

盐池县审批服务管理局                   2020年5月23日印发

附件：

盐池县大水坑镇史堡子村整村推进项目投资概算核定表

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程建设费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 文化广场新建工程 | 硬化场地 | 900 | ㎡ | 210 | 18.90 |  |
|  |  | 砖砌小品 | 60 | ㎡ | 190 | 1.14 |  |
|  |  | 景观矮墙 | 70 | m | 300 | 2.10 |  |
|  |  | 凉亭、廊架 | 1 | 套 | 100000 | 10.00 |  |
|  |  | 挡土墙 | 42 | m | 310 | 1.30 |  |
|  |  | 土方工程 | 1100 | ㎡ | 33 | 3.63 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 37.07 |  |
| 2 | 文化活动室新建工程 | 主体建筑 | 64.8 | ㎡ | 2800 | 18.14 |  |
|  |  | 电外线 | 64.8 | ㎡ | 35 | 0.23 |  |
|  |  | 水外线 | 64.8 | ㎡ | 30 | 0.19 |  |
|  |  | 室内设施 | 64.8 | ㎡ | 800 | 5.18 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 23.74 |  |
| 3 | 村庄入口节点 | 169 | ㎡ | 200 | 3.38 |  |
| 4 | 路灯亮化工程 | 80 | 盏 | 3500 | 28.00 |  |
| 5 | 预备费 |  |  |  | 8.00 |  |
|  | 总投资 |  |  |  | 100.20 |  |